某理工大学校长办公会纪要

第18期

某理工大学2026年第18次校长办公会纪要

2026年10月15日，校长王某主持召开2026年第18次校长办公会，研究本科教学审核评估迎评工作和学生宿舍改造项目。纪要如下。

# 一、关于本科教学审核评估迎评工作

会议听取了教务处关于审核评估自评报告编制进展的汇报。会议要求，教务处于10月31日前完成自评报告初稿，各学院于11月15日前完成支撑材料整理。

# 二、关于学生宿舍改造项目

会议原则同意后勤管理处提出的学生宿舍改造方案，项目预算【待补：金额】万元，资金从学校基本建设经费中列支。会议要求，后勤管理处按程序组织招标，确保2027年暑期完工。

出席：王某、李某、赵某、刘某、陈某

请假：孙某（公务出差）

列席：党政办公室、教务处、后勤管理处、财务处负责人